DOCUMENTO MAESTRO

# Vue.js: Aplicación de APIs Públicas

The Simpsons API  •  PokéAPI  •  YGOPRODeck API

Frontend completo sin login, sin backend propio y publicado en GitHub Pages

| Proyecto | Explorador Vue.js de APIs públicas |
| --- | --- |
| Arquitectura | SPA frontend con Vue Router |
| Interfaz inicial | Bootstrap 5 básico y funcional |
| Publicación | GitHub Pages mediante compilación de Vite |
| Fecha del documento | 19 de julio de 2026 |

Documento técnico base para construir el curso y la aplicación por fases.

# 1. Control del documento

| Nombre | Documento maestro de desarrollo - Vue.js con APIs públicas |
| --- | --- |
| Versión | 1.0 |
| Estado | Aprobado como base de implementación |
| Responsable funcional | AnderCode / Anderson Bastidas |
| Objetivo | Guiar la creación del proyecto, las clases del curso, las pruebas y la publicación. |

# 2. Resumen ejecutivo

Se desarrollará una sola aplicación web SPA con Vue.js 3 y Vite. La página principal presentará el curso y mostrará tres tarjetas de acceso: The Simpsons, Pokémon y Yu-Gi-Oh!. Cada módulo tendrá listado, búsqueda, paginación, detalle, estado de carga y manejo de errores. No habrá autenticación, registro, roles, base de datos ni backend propio.

La primera versión de todas las vistas será deliberadamente sencilla: componentes y clases básicas de Bootstrap, sin animaciones complejas ni personalizaciones visuales extensas. La última fase estará dedicada a mejorar la apariencia, experiencia responsive y consistencia visual, sin cambiar la lógica ya validada.

|  | Principio de implementación: Primero se construirá la funcionalidad completa y verificable. El diseño visual avanzado se realizará únicamente después de que los tres módulos funcionen correctamente. |
| --- | --- |

# 3. Objetivo general

Construir una aplicación Vue.js modular que consuma tres APIs públicas, aplique una arquitectura frontend ordenada y permita enseñar de forma progresiva componentes, rutas, servicios, solicitudes HTTP, búsqueda, paginación, vistas de detalle, manejo de estados y despliegue en GitHub Pages.

# 4. Objetivos específicos

Crear una página principal con información del curso y accesos a los tres proyectos internos.

Consumir datos públicos mediante Axios desde servicios independientes.

Separar vistas, componentes, servicios, helpers, router y estilos.

Implementar búsquedas acordes con las capacidades reales de cada API.

Implementar paginación nativa de API o paginación controlada desde Vue según cada caso.

Construir vistas de detalle mediante rutas dinámicas.

Manejar carga, errores, resultados vacíos y navegación no encontrada.

Compilar el proyecto con Vite y publicarlo en GitHub Pages.

Cerrar el curso con una fase final de mejora visual y responsive.

# 5. Alcance funcional

## 5.1 Incluido

Aplicación SPA en un solo repositorio.

Home con presentación del curso y tres tarjetas de proyectos.

Módulo The Simpsons: listado, búsqueda, paginación y detalle de personajes.

Módulo Pokémon: listado de la primera generación, búsqueda, paginación y detalle.

Módulo Yu-Gi-Oh!: listado de cartas, búsqueda, paginación, filtros básicos y detalle.

Bootstrap 5 y Bootstrap Icons para la interfaz inicial.

Axios para las solicitudes HTTP.

SweetAlert2 únicamente cuando aporte claridad en errores relevantes o avisos puntuales.

Vue Router con historial hash para compatibilidad directa con GitHub Pages.

Publicación automática o manual de la carpeta compilada dist.

## 5.2 No incluido

Login, registro, recuperación de contraseña o autenticación.

Roles, permisos o panel administrativo.

Backend propio, NestJS, Laravel, Node.js en producción o base de datos.

CRUD de creación, edición o eliminación de datos.

Pasarela de pagos, carrito, favoritos persistentes o cuentas de usuario.

Pinia en la primera versión, porque el estado no necesita compartirse globalmente.

Diseño visual avanzado durante las primeras fases.

# 6. Tecnologías y dependencias

| Tecnología | Uso | Decisión |
| --- | --- | --- |
| Vue.js 3 | Componentes y Composition API | Framework principal del frontend. |
| Vite | Servidor de desarrollo y build | Generará la carpeta dist para GitHub Pages. |
| JavaScript | Lógica de la aplicación | Se mantiene la extensión .js y no se introduce TypeScript. |
| Vue Router | Navegación SPA | Se utilizará createWebHashHistory para evitar 404 al recargar. |
| Axios | Consumo de APIs | Cliente común en services/api.js. |
| Bootstrap 5 | Diseño inicial | Interfaz básica, clara y responsive desde el inicio. |
| Bootstrap Icons | Iconografía | Iconos sencillos para botones, navegación y estados. |
| SweetAlert2 | Avisos puntuales | Uso opcional; no reemplaza todos los alerts de Bootstrap. |
| GitHub Pages | Hosting estático | Publicación del frontend compilado. |

# 7. Arquitectura de navegación

INICIO / │ ├── /simpsons │ └── /simpsons/:id │ ├── /pokemon │ └── /pokemon/:name │ ├── /yugioh │ └── /yugioh/:id │ └── /:pathMatch(.*)* → 404

La aplicación utilizará URLs con hash al publicarse en GitHub Pages, por ejemplo: https://usuario.github.io/vue-api-universe/#/pokemon

# 8. Estructura oficial del proyecto

📦src ┣ 📂assets ┃ ┗ 📜main.css ┣ 📂components ┃ ┣ 📜AppNavbar.vue ┃ ┣ 📜AppFooter.vue ┃ ┣ 📜LoadingSpinner.vue ┃ ┣ 📜SearchInput.vue ┃ ┣ 📜AppPagination.vue ┃ ┣ 📜EmptyResults.vue ┃ ┗ 📜ProjectCard.vue ┣ 📂helpers ┃ ┗ 📜errorHelper.js ┣ 📂router ┃ ┗ 📜index.js ┣ 📂services ┃ ┣ 📜api.js ┃ ┣ 📜simpsonsService.js ┃ ┣ 📜pokemonService.js ┃ ┗ 📜yugiohService.js ┣ 📂views ┃ ┣ 📜HomeView.vue ┃ ┣ 📜SimpsonsView.vue ┃ ┣ 📜SimpsonsDetailView.vue ┃ ┣ 📜PokemonView.vue ┃ ┣ 📜PokemonDetailView.vue ┃ ┣ 📜YugiohView.vue ┃ ┣ 📜YugiohDetailView.vue ┃ ┗ 📜NotFoundView.vue ┣ 📜App.vue ┗ 📜main.js

# 9. Responsabilidad de los archivos

| Archivo | Responsabilidad principal |
| --- | --- |
| assets/main.css | Estilos globales, ajustes mínimos de Bootstrap y mejoras visuales de la fase final. |
| components/AppNavbar.vue | Navegación entre inicio y los tres módulos. |
| components/AppFooter.vue | Pie de página compartido. |
| components/LoadingSpinner.vue | Estado de carga reutilizable. |
| components/SearchInput.vue | Campo de búsqueda reutilizable con modelValue y eventos. |
| components/AppPagination.vue | Controles de página anterior, siguiente y páginas disponibles. |
| components/EmptyResults.vue | Mensaje uniforme cuando no existen coincidencias. |
| components/ProjectCard.vue | Tarjetas de acceso utilizadas en HomeView. |
| helpers/errorHelper.js | Convierte errores de Axios o respuestas inválidas en mensajes amigables. |
| services/api.js | Instancia Axios común, timeout y configuración compartida. |
| services/simpsonsService.js | Solicitudes de listado y detalle de personajes. |
| services/pokemonService.js | Listado de Pokémon, detalle por nombre y carga de datos complementarios. |
| services/yugiohService.js | Listado, búsqueda, filtros, paginación y detalle de cartas. |
| router/index.js | Rutas, nombres de rutas, historial hash y ruta 404. |
| views/*.vue | Pantallas completas que coordinan componentes, servicios y estado local. |
| App.vue | Estructura general con navbar, router-view y footer. |
| main.js | Punto de inicio: Vue, router, Bootstrap y estilos globales. |

# 10. Especificación de las APIs

## 10.1 The Simpsons API

Sitio oficial: https://thesimpsonsapi.com/

URL base: https://thesimpsonsapi.com/api

No requiere autenticación.

El recurso principal del curso será characters.

El listado devuelve count, next, prev, pages y results.

Cada página contiene exactamente 20 registros y el tamaño no puede personalizarse.

El detalle de un personaje se consulta por ID.

Los registros pueden incluir nombre, edad, género, ocupación, estado, frases, descripción y portrait_path.

GET https://thesimpsonsapi.com/api/characters GET https://thesimpsonsapi.com/api/characters?page=2 GET https://thesimpsonsapi.com/api/characters/1

|  | Estrategia de búsqueda: La documentación pública consultada no describe un parámetro oficial de búsqueda. Para mantener el módulo sencillo, la primera versión filtrará los 20 registros de la página actual. Como mejora opcional, puede construirse un catálogo auxiliar cargado y almacenado en memoria para una búsqueda global. |
| --- | --- |

|  | Imágenes: La API devuelve rutas relativas mediante portrait_path y su documentación indica que las imágenes se sirven por CDN. La URL final deberá componerse y validarse durante la implementación, evitando fijar una ruta no confirmada. |
| --- | --- |

## 10.2 PokéAPI

Sitio oficial: https://pokeapi.co/

URL base: https://pokeapi.co/api/v2

API REST de solo lectura mediante solicitudes GET.

No requiere autenticación.

Las listas utilizan limit y offset; por defecto devuelven hasta 20 recursos.

El detalle de Pokémon puede consultarse por ID o por nombre.

El detalle incluye sprites, habilidades, tipos, estadísticas, altura, peso y experiencia base.

La documentación solicita aplicar uso responsable y evitar solicitudes innecesarias.

GET https://pokeapi.co/api/v2/pokemon?limit=151&offset=0 GET https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/pikachu GET https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/25

|  | Alcance del curso: Para que el proyecto sea claro y rápido, el listado principal trabajará con los primeros 151 Pokémon. Se recuperará el catálogo una vez, se filtrará por nombre en Vue y se paginará desde el frontend, por ejemplo con 12 elementos por página. |
| --- | --- |

|  | Imágenes: La vista de detalle utilizará preferentemente la imagen official-artwork disponible en sprites.other cuando exista; se definirá un fallback al sprite frontal. |
| --- | --- |

## 10.3 YGOPRODeck API v7

Guía oficial: https://ygoprodeck.com/api-guide/

Endpoint principal: https://db.ygoprodeck.com/api/v7/cardinfo.php

La documentación consultada identifica v7 como la versión vigente.

El endpoint cardinfo.php permite filtrar mediante parámetros.

fname realiza búsqueda aproximada por texto dentro del nombre.

name busca el nombre exacto de una carta.

num y offset permiten limitar y desplazar resultados cuando se utiliza un filtro compatible.

La respuesta puede incluir data y meta con total_rows, total_pages, next_page y next_page_offset.

Los registros pueden incluir nombre, tipo, descripción, ATK, DEF, nivel, raza, atributo, arquetipo, imágenes y precios.

La API limita a 20 solicitudes por segundo; excederlo puede bloquear el acceso durante una hora.

GET https://db.ygoprodeck.com/api/v7/cardinfo.php?format=tcg&num=12&offset=0 GET https://db.ygoprodeck.com/api/v7/cardinfo.php?fname=Magician&num=12&offset=0 GET https://db.ygoprodeck.com/api/v7/cardinfo.php?id=46986414

|  | Política de imágenes: YGOPRODeck solicita descargar y volver a alojar las imágenes, y advierte que el hotlink continuo puede causar bloqueo. La aplicación publicada no debe depender de cargas masivas desde images.ygoprodeck.com. |
| --- | --- |

|  | Decisión para el curso: El módulo comenzará con datos y una imagen genérica. Para la versión publicada se usará una selección controlada de imágenes descargadas previamente en public/images/yugioh. Las cartas sin imagen local mostrarán un placeholder. Así se mantiene el proyecto frontend-only y se respeta la guía del proveedor. |
| --- | --- |

## 10.4 Comparación de búsqueda y paginación

| Módulo | Búsqueda | Paginación | Estrategia docente |
| --- | --- | --- | --- |
| Simpsons | Filtro en registros de página actual | Nativa: page, 20 por página | Enseñar paginación entregada por una API. |
| Pokémon | Filtro local sobre 151 nombres | Local: 12 por página | Enseñar computed, slice y paginación frontend. |
| Yu-Gi-Oh! | Nativa con fname | Nativa con num, offset y meta | Enseñar búsqueda remota con debounce opcional. |

# 11. Requisitos funcionales

| ID | Requisito |
| --- | --- |
| RF-01 | Mostrar una página principal con información del curso. |
| RF-02 | Mostrar tres tarjetas de acceso a Simpsons, Pokémon y Yu-Gi-Oh!. |
| RF-03 | Navegar entre vistas sin recargar completamente el navegador. |
| RF-04 | Listar datos obtenidos desde cada API. |
| RF-05 | Permitir buscar registros en cada módulo. |
| RF-06 | Permitir avanzar y retroceder entre páginas. |
| RF-07 | Mostrar una vista de detalle por personaje, Pokémon o carta. |
| RF-08 | Mostrar un indicador mientras se consulta la API. |
| RF-09 | Mostrar un mensaje cuando no existan resultados. |
| RF-10 | Mostrar un mensaje comprensible cuando ocurra un error. |
| RF-11 | Permitir volver al listado desde el detalle. |
| RF-12 | Mostrar una vista 404 para rutas inválidas. |
| RF-13 | Funcionar correctamente en GitHub Pages. |
| RF-14 | Mantener una interfaz responsive en móvil, tablet y escritorio. |

# 12. Estados mínimos de cada vista

Estado inicial: título, descripción corta, buscador y espacio del listado.

Estado cargando: LoadingSpinner visible y acciones temporalmente deshabilitadas.

Estado correcto: tarjetas o filas con información y controles de paginación.

Estado sin resultados: EmptyResults con un mensaje específico del módulo.

Estado de error: alert de Bootstrap y, cuando sea relevante, SweetAlert2.

Estado de detalle no encontrado: mensaje y botón para regresar al listado.

# 13. Criterios visuales de la primera versión

Navbar básica con fondo oscuro y enlaces RouterLink.

Contenedor Bootstrap con márgenes estándar.

Tarjetas usando card, row, col y botones btn.

Buscador con input-group o formulario simple.

Paginación con componente pagination de Bootstrap.

Detalle con una fila de imagen e información.

Sin gradientes complejos, fondos temáticos, animaciones o efectos 3D en las fases iniciales.

El propósito inicial es facilitar la explicación del código y verificar la funcionalidad.

# 14. Plan de desarrollo por fases

|  | Regla del curso: No se avanzará a un nuevo módulo hasta que el anterior cargue datos, busque, pagine, muestre detalle y controle errores. |
| --- | --- |

FASE 1; Creación del proyecto y preparación del entorno. Objetivo: Crear la aplicación Vue con Vite y confirmar que se ejecuta correctamente. Archivos principales: package.json, src/main.js, src/App.vue Actividades: Crear el proyecto con Vue y JavaScript. Instalar dependencias. Ejecutar el servidor de desarrollo. Eliminar contenido de demostración que no será utilizado. Verificar la estructura inicial del proyecto. Resultado esperado: Proyecto limpio ejecutándose sin errores. Criterio de control: No se diseña ninguna pantalla definitiva en esta fase..

FASE 2; Instalación y configuración de dependencias. Objetivo: Configurar Vue Router, Axios, Bootstrap, Bootstrap Icons y SweetAlert2. Archivos principales: src/main.js, src/router/index.js, src/assets/main.css Actividades: Instalar las dependencias. Importar Bootstrap y Bootstrap Icons en main.js. Registrar el router. Crear main.css con reglas globales mínimas. Mantener SweetAlert2 disponible, sin usarlo todavía de forma general. Resultado esperado: Aplicación preparada para rutas, solicitudes HTTP y componentes Bootstrap. Criterio de control: La consola del navegador debe permanecer sin errores ni advertencias relevantes..

FASE 3; Creación de la estructura oficial de carpetas. Objetivo: Construir la arquitectura definida en este documento antes de desarrollar funcionalidades. Archivos principales: src/components/*, src/helpers/*, src/services/*, src/views/* Actividades: Crear todas las carpetas aprobadas. Crear archivos vacíos o con plantilla mínima. Eliminar stores y archivos de autenticación del proyecto de referencia. Confirmar nombres consistentes en singular y plural. Resultado esperado: Estructura completa y lista para implementación por módulos. Criterio de control: No se crearán carpetas adicionales sin una necesidad clara..

FASE 4; Router, layout general y navegación básica. Objetivo: Crear las rutas y la estructura compartida de todas las pantallas. Archivos principales: src/router/index.js, src/App.vue, src/components/AppNavbar.vue, src/components/AppFooter.vue, src/views/NotFoundView.vue Actividades: Definir las rutas principales y dinámicas. Utilizar createWebHashHistory. Crear AppNavbar con enlaces a Inicio, Simpsons, Pokémon y Yu-Gi-Oh!. Crear AppFooter. Incluir router-view dentro de App.vue. Crear una vista 404 sencilla. Resultado esperado: Navegación funcional entre vistas vacías o temporales. Criterio de control: Actualizar manualmente una URL con hash no debe producir un error 404 del hosting..

FASE 5; Página principal con Bootstrap básico. Objetivo: Construir una HomeView simple que presente el curso y sus tres módulos. Archivos principales: src/views/HomeView.vue, src/components/ProjectCard.vue Actividades: Crear un encabezado sencillo con título y descripción. Crear ProjectCard reutilizable. Mostrar tres tarjetas responsive. Agregar botones para navegar a cada módulo. Evitar personalizaciones visuales avanzadas. Resultado esperado: Inicio claro y funcional con acceso a los tres proyectos. Criterio de control: Las tres tarjetas deben verse correctamente desde 320 px de ancho..

FASE 6; Cliente HTTP, helper de errores y componentes compartidos. Objetivo: Centralizar solicitudes y preparar elementos reutilizables antes de consumir APIs. Archivos principales: src/services/api.js, src/helpers/errorHelper.js, src/components/LoadingSpinner.vue, src/components/SearchInput.vue, src/components/AppPagination.vue, src/components/EmptyResults.vue Actividades: Crear la instancia Axios con timeout. Crear función para obtener mensajes de error. Crear spinner de Bootstrap. Crear input de búsqueda reutilizable. Crear paginación reutilizable. Crear mensaje de resultados vacíos. Probar cada componente con datos temporales simples. Resultado esperado: Componentes compartidos listos para utilizarse en los tres módulos. Criterio de control: Los componentes no deben conocer ninguna API específica..

FASE 7; Módulo The Simpsons: listado y paginación nativa. Objetivo: Consumir la primera API y mostrar personajes con una vista básica. Archivos principales: src/services/simpsonsService.js, src/views/SimpsonsView.vue Actividades: Crear función para obtener personajes por página. Guardar results, count, pages, next y prev. Mostrar tarjetas básicas con nombre, ocupación y estado. Construir la URL de retrato cuando se confirme el prefijo oficial. Conectar AppPagination con el parámetro page. Mostrar LoadingSpinner durante cada cambio de página. Resultado esperado: Listado de personajes paginado mediante la información entregada por la API. Criterio de control: La API fija 20 registros por página; el frontend no intentará modificar ese tamaño..

FASE 8; Módulo The Simpsons: búsqueda y detalle. Objetivo: Completar el módulo con filtro y ruta dinámica de personaje. Archivos principales: src/views/SimpsonsView.vue, src/views/SimpsonsDetailView.vue, src/router/index.js, src/services/simpsonsService.js Actividades: Filtrar por nombre los resultados de la página actual. Restablecer el filtro al cambiar de página. Crear función de detalle por ID. Mostrar descripción, ocupación, estado, frases y datos disponibles. Agregar botón Volver. Controlar personaje inexistente y errores de red. Resultado esperado: Módulo Simpsons completo, simple y funcional. Criterio de control: La limitación de búsqueda por página deberá explicarse como una decisión basada en la documentación disponible..

FASE 9; Módulo Pokémon: catálogo inicial y paginación frontend. Objetivo: Cargar los primeros 151 Pokémon y enseñar paginación controlada desde Vue. Archivos principales: src/services/pokemonService.js, src/views/PokemonView.vue Actividades: Solicitar limit=151 y offset=0. Guardar el catálogo de nombres y URLs. Definir 12 registros por página. Calcular elementos visibles mediante slice. Mostrar tarjetas con nombre y una imagen básica derivada del ID. Conectar AppPagination con el total calculado localmente. Resultado esperado: Listado de la primera generación con paginación local. Criterio de control: La solicitud del catálogo debe realizarse una sola vez al entrar al módulo..

FASE 10; Módulo Pokémon: búsqueda y detalle. Objetivo: Agregar búsqueda global sobre los 151 registros y mostrar información completa. Archivos principales: src/views/PokemonView.vue, src/views/PokemonDetailView.vue, src/services/pokemonService.js, src/router/index.js Actividades: Filtrar el catálogo por nombre. Regresar a la página 1 cuando cambie la búsqueda. Consultar detalle por nombre. Mostrar official-artwork, tipos, altura, peso, habilidades y estadísticas. Crear fallbacks para imágenes y campos nulos. Controlar el error 404 cuando no exista el Pokémon. Resultado esperado: Módulo Pokémon completo con búsqueda global, paginación local y detalle. Criterio de control: La búsqueda debe ignorar mayúsculas, minúsculas y espacios externos..

FASE 11; Módulo Yu-Gi-Oh!: listado remoto y paginación. Objetivo: Consumir YGOPRODeck v7 con un filtro de formato y paginación por offset. Archivos principales: src/services/yugiohService.js, src/views/YugiohView.vue Actividades: Crear la consulta inicial con format=tcg, num y offset. Leer data y meta. Mostrar nombre, tipo, atributo, ATK y DEF cuando existan. Utilizar placeholder para imagen mientras no exista copia local. Calcular offset desde la página seleccionada. Evitar solicitudes repetidas al mismo estado. Resultado esperado: Listado de cartas con paginación remota y datos básicos. Criterio de control: No deben enviarse solicitudes en ciclos ni superar límites del proveedor..

FASE 12; Módulo Yu-Gi-Oh!: búsqueda, filtros y detalle. Objetivo: Completar el tercer módulo con búsqueda remota y ruta dinámica. Archivos principales: src/views/YugiohView.vue, src/views/YugiohDetailView.vue, src/services/yugiohService.js, src/router/index.js Actividades: Buscar por nombre aproximado con fname. Reiniciar offset cuando cambie la búsqueda. Agregar filtros básicos de tipo o atributo si no complican la clase. Consultar detalle por ID. Mostrar descripción y campos condicionales. Utilizar imagen local cuando esté disponible y placeholder cuando no. Controlar respuestas 400 de parámetros inválidos. Resultado esperado: Módulo Yu-Gi-Oh! completo y respetuoso con las restricciones del proveedor. Criterio de control: No se mostrará un campo vacío; ATK, DEF, nivel o atributo se renderizan solo cuando existan..

FASE 13; Manejo uniforme de carga, errores y resultados vacíos. Objetivo: Revisar los tres módulos y aplicar el mismo comportamiento de experiencia de usuario. Archivos principales: src/helpers/errorHelper.js, src/components/LoadingSpinner.vue, src/components/EmptyResults.vue, src/views/*.vue Actividades: Evitar duplicación de mensajes. Deshabilitar controles durante solicitudes. Diferenciar error de red, timeout, 404 y respuesta inválida. Usar alert de Bootstrap para errores persistentes. Usar SweetAlert2 únicamente para avisos puntuales o errores relevantes. Limpiar estados anteriores al iniciar una nueva solicitud. Resultado esperado: Comportamiento consistente ante carga, error y listas vacías. Criterio de control: Nunca se debe dejar una pantalla bloqueada permanentemente en estado cargando..

FASE 14; Integración, limpieza y validación funcional. Objetivo: Revisar la aplicación completa antes de compilarla. Archivos principales: src/**/* Actividades: Recorrer todos los enlaces del navbar. Probar búsquedas vacías, válidas e inválidas. Probar primera y última página. Abrir detalles y regresar al listado. Eliminar código temporal y console.log innecesarios. Revisar nombres de funciones y comentarios. Confirmar que no existen imports sin utilizar. Resultado esperado: Aplicación funcional completa con diseño básico. Criterio de control: No se inicia la mejora visual mientras exista una funcionalidad incompleta..

FASE 15; Compilación y publicación en GitHub Pages. Objetivo: Generar el build de producción y publicar la SPA desde un único repositorio. Archivos principales: vite.config.js, package.json, .github/workflows/deploy.yml, README.md Actividades: Configurar base con el nombre del repositorio. Ejecutar npm run build. Probar localmente la carpeta dist. Configurar GitHub Pages con GitHub Actions o una rama de despliegue. Confirmar rutas hash y carga de recursos. Documentar instalación, ejecución y URL pública. Resultado esperado: Aplicación accesible públicamente desde GitHub Pages. Criterio de control: El backend no forma parte del despliegue; todas las solicitudes salen desde el navegador..

FASE 16; Mejora final de las vistas y cierre del curso. Objetivo: Transformar la interfaz funcional básica en una experiencia visual más profesional sin alterar la lógica. Archivos principales: src/assets/main.css, src/components/*.vue, src/views/*.vue Actividades: Definir identidad visual común para toda la aplicación. Mejorar hero, tarjetas, sombras, espaciado y jerarquía tipográfica. Aplicar estilos temáticos moderados por módulo. Mejorar placeholders, skeletons o transiciones si aportan claridad. Optimizar responsive en móvil, tablet y escritorio. Revisar accesibilidad básica: contraste, textos alternativos y botones. Volver a compilar, publicar y realizar una prueba final. Resultado esperado: Versión final visualmente mejorada, responsive y publicada. Criterio de control: Esta es la única fase dedicada a embellecer ampliamente las vistas; la lógica deberá permanecer estable..

# 15. Criterios de aceptación final

☐ La página principal explica el proyecto y muestra tres accesos funcionales.

☐ El navbar permite cambiar entre todos los módulos.

☐ Los tres listados cargan datos reales desde sus APIs.

☐ Cada módulo dispone de búsqueda y paginación según la estrategia definida.

☐ Cada módulo dispone de una vista de detalle.

☐ Las pantallas controlan carga, error y resultados vacíos.

☐ No existe login, registro, backend ni base de datos.

☐ La aplicación se adapta a pantallas móviles y de escritorio.

☐ npm run build finaliza correctamente.

☐ La URL de GitHub Pages carga sin errores de rutas ni archivos estáticos.

☐ No se realiza hotlink masivo de imágenes de YGOPRODeck.

☐ La fase visual final no rompe búsquedas, paginación o navegación.

# 16. Riesgos y decisiones técnicas

| Riesgo | Impacto | Tratamiento |
| --- | --- | --- |
| Cambio de una API pública | Endpoints o campos pueden cambiar sin control del curso. | Centralizar URLs y transformación en services; revisar documentación antes de grabar. |
| CORS o caída temporal | La aplicación no puede completar una solicitud. | Mostrar error amigable y probar estado oficial antes de asumir un fallo del código. |
| Búsqueda de Simpsons limitada | No existe búsqueda oficial documentada. | Filtrar la página actual y explicar la limitación; dejar búsqueda global como extensión. |
| Muchas solicitudes de Pokémon | Consultar detalle de cada tarjeta puede multiplicar llamadas. | Usar catálogo de 151, derivar imagen por ID y reservar detalle completo para la vista individual. |
| Política de imágenes de YGOPRODeck | Riesgo de bloqueo por hotlink o volumen. | Alojar una selección local y utilizar placeholders para el resto. |
| GitHub Pages y rutas | Las rutas limpias pueden devolver 404 al recargar. | Usar createWebHashHistory. |
| Exceso de diseño temprano | Dificulta explicar y depurar el curso. | Mantener Bootstrap básico hasta la fase 16. |

# 17. Convenciones de desarrollo

Componentes y vistas en PascalCase: PokemonView.vue, AppPagination.vue.

Servicios y helpers en camelCase: pokemonService.js, errorHelper.js.

Funciones descriptivas: getPokemonList, getPokemonByName, getCards.

Estados booleanos con prefijo is: isLoading, isSearching.

No realizar solicitudes HTTP directamente desde componentes reutilizables.

No duplicar URLs base en varias vistas.

Los comentarios deben explicar intención o decisión, no repetir literalmente el código.

Evitar componentes excesivamente pequeños si no serán reutilizados.

No incluir información sensible en variables de entorno; estas APIs no requieren claves.

Mantener las clases Bootstrap visibles y comprensibles para estudiantes.

# 18. Estrategia de publicación

Repositorio único con todo el código fuente.

Rama main como fuente de desarrollo.

GitHub Actions ejecuta npm ci y npm run build.

El artefacto publicado será la carpeta dist.

Vite debe usar base igual al nombre del repositorio.

Vue Router utilizará historial hash.

Cada actualización confirmada en main generará un nuevo despliegue.

El README incluirá descripción, tecnologías, instalación, comandos y enlace público.

# 19. Fuentes oficiales consultadas

| Fuente | URL | Uso en el documento |
| --- | --- | --- |
| PokéAPI - Página principal | https://pokeapi.co/ | Descripción general, URL base y disponibilidad pública. |
| PokéAPI - Documentación API v2 | https://pokeapi.co/docs/v2 | Autenticación, fair use, paginación limit/offset y endpoint por ID o nombre. |
| YGOPRODeck - API Guide v7 | https://ygoprodeck.com/api-guide/ | Endpoint cardinfo, filtros, búsqueda fname, paginación, metadatos, límite y política de imágenes. |
| The Simpsons API - Documentación | https://thesimpsonsapi.com/ | URL base, recursos, detalle, campos, paginación fija e imágenes por CDN. |
| The Simpsons API - Endpoint raíz | https://thesimpsonsapi.com/api | Rutas de characters, episodes y locations. |

Fecha de consulta: 19 de julio de 2026. Las APIs públicas pueden cambiar; antes de grabar cada módulo se deberá repetir una verificación breve de endpoints, políticas y respuestas.

# 20. Aprobación de alcance

|  | Alcance aprobado: Una sola aplicación Vue.js, una sola publicación en GitHub Pages, tres módulos de APIs públicas, sin backend y con diseño Bootstrap básico hasta la fase final de mejora visual. |
| --- | --- |

FIN DEL DOCUMENTO MAESTRO